# ZÁPIS z jednání rady č. 11/2019Obec Velké Přílepydatum: 17. 6. 2019, čas: 08:00

**Prezence:**

|  |  |
| --- | --- |
| Přítomni: | (3) Věra Čermáková, Mgr. Bc. Marie Válková, Mgr. Libuše Smidžárová |
| Omluveni: | (2) Ing. Tomáš Hošek, Ing. Vlastmil Zaviačič |
| Nepřítomni: | (0) |
| Hosté: |  Jana Doubková |
| Zapisovatel/ka: | Radka Linhartová |

Přítomni 3 členi a rada je usnášeníschopná.

**Jednání zahájeno v 8:10:15**

## 1. Schválení programu jednání

**Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:11:58**

**Program jednání**

1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
3. Polyfunkční dům - Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - INGBAU CZ s.r.o.
4. Nabídka modulů informačního systému KEO
5. Přijetí daru na pořízení herního prvku
6. Základní škola - přijetí daru od nadace O2
7. Přílepské vyhlídky - schválení poptávkového řízení a nabídky
8. Revokace usnesení z 20.5.2019 č. R-32/2019

V 08:12:05 předsedající navrhla hlasovat o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

**Rada schvaluje návrh programu jednání**

| Hlasování |
| --- |
| pro: | (3) Věra Čermáková, Mgr. Bc. Marie Válková, Mgr. Libuše Smidžárová |
| proti | (0) |
| zdržel se: | (0) |
| nehlasoval: | (0) |
| **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-46/19** |
| zodpovídá: |   |
| termín: | 17. 6. 2019 **(ihned)** |

Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:14:33

## 2. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů

**Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:14:43**

Předsedající navrhla jednotlivé členy pracovních komisí

|  |  |
| --- | --- |
| Ověřovatelé: | Mgr. Bc. Marie Válková, Věra Čermáková |
| Předsedající: | Věra Čermáková |

Bod byl přijat bez hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:14:56

## 3. Polyfunkční dům - Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - INGBAU CZ s.r.o.

**Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:20:07**

### Důvodová zpráva

V průběhu realizace 130/B došlo k dílčím změnám. S ohledem na skutečnost, že je stavba financována z MFČR a s tím je spojena velká administrace, kolektovali jsme změny do doby, kdy lze předpokládat, že již největší objem prací je ukončen a lze předpokládat, že by již nemělo docházet k velkým změnám (i když to nelze vyloučit). Tento objem změn jsme principiálně předjednali s MFČR (ministerský rada Ing. Doležalová). Každá změna má vlastní změnový list. V souhrnu lze říci, že oproti celkové ceně, na kterou byla uzavřena smlouva o dílo (včetně D1- sleva poskytnuta na základě prvotních jednání se zhotovitelem) jsou současné předpokládané celkové náklady na stavbu o cca 340 tis nižší. Změnou materiálu střešní krytina a klempířských prvků došlo k prodloužení záruky na tyto akce z 5 let na 10 let.

Bohužel je stavba v suterénu budovy (kuchyň) stále velmi vlhká a nelze určité technologické procesy urychlit bez rizika, že ztratíme záruku na podlahové krytiny, z toho důvodu došlo k posunutí konečného termínu o 30 dnů. Tedy do 30.9.2019. Tento fakt byl konzultován s ředitelkou školy a ta vše organizuje k převzetí objektu do správy ZŠ od října 2019.

V 08:20:13 předsedající navrhla hlasovat o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada obce po projednání souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.09.2018 se společností INGBAU CZ s.r.o.

| Hlasování |
| --- |
| pro: | (3) Mgr. Bc. Marie Válková, Mgr. Libuše Smidžárová, Věra Čermáková |
| proti | (0) |
| zdržel se: | (0) |
| nehlasoval: | (0) |
| **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-47/19** |
| zodpovídá: |  Čermáková |
| termín: | 17. 6. 2019 **(ihned)** |

Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:21:23

## 4. Nabídka modulů informačního systému KEO

**Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:46:41**

Diskuze zahájena v 8:48:13

Paní Doubková informovala o končící podpoře stávajícího účetního programu KEOW k 31.12.2019. Obec obdržela nabídku na nový modul účetnictví k systému KEO4, který je nyní používán na spisovou službu a evidenci majetku.

V 08:53:38 předsedající navrhla hlasovat o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada obce po projednání schvaluje nabídku modulů informačního systému KEO4 modul účetnictví pro obec Velké Přílepy za pořizovací cenu 43 792 Kč bez DPH.

| Hlasování |
| --- |
| pro: | (3) Věra Čermáková, Mgr. Bc. Marie Válková, Mgr. Libuše Smidžárová |
| proti | (0) |
| zdržel se: | (0) |
| nehlasoval: | (0) |
| **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-48/19** |
| zodpovídá: |  Doubková |
| termín: | 17. 6. 2019 **(ihned)** |

Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:55:33

## 5. Přijetí daru na pořízení herního prvku

**Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:55:43**

### Důvodová zpráva

Na pořízení herních prvků byla soukromým subjektům odeslána žádost o dar na pořízení herního prvku na dětské hřiště.

Vyšly vstříc dva soukromé subjekty v celkovém výši daru 80.000 Kč. Dary budou využity dle předmětu smlouvy, tj. na pořízení herních prvků.

V 08:55:59 předsedající navrhla hlasovat o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada obce pro projednán schvaluje přijetí finančních darů na pořízení herního prvku na dětské hřiště.

| Hlasování |
| --- |
| pro: | (3) Mgr. Bc. Marie Válková, Věra Čermáková, Mgr. Libuše Smidžárová |
| proti | (0) |
| zdržel se: | (0) |
| nehlasoval: | (0) |
| **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-49/19** |
| zodpovídá: |   |
| termín: | 17. 6. 2019 **(ihned)** |

Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:57:20

## 6. Základní škola - přijetí daru od nadace O2

**Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:57:40**

Dar je určen na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v ČR. Cílem je zvýšení mediální gramotnosti pedagogů, dětí, mladistvých a jejich rodičů, prevence negativních důsledků užívání internetu a osvěta zaměřená na fenomény s tím související.

V 09:02:27 předsedající navrhla hlasovat o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada obce po projednání souhlasí s poskytnutním nadačního příspěvku z Nadace O2 z programu 02 Chytrá škola pro Základní školu Velké Přílepy do výše 100 000 Kč.

| Hlasování |
| --- |
| pro: | (3) Mgr. Bc. Marie Válková, Mgr. Libuše Smidžárová, Věra Čermáková |
| proti | (0) |
| zdržel se: | (0) |
| nehlasoval: | (0) |
| **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-50/19** |
| zodpovídá: |   |
| termín: | 17. 6. 2019 **(ihned)** |

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:03:35

## 7. Přílepské vyhlídky - schválení poptávkového řízení a nabídky

**Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:03:43**

Po diskusi byl bod odložen do doby zjištění stanovisek dotčených orgánů.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:22:24

## 8. Revokace usnesení z 20.5.2019 č. R-32/2019

**Projednávání bodu bylo zahájeno v 9:22:34**

V 09:22:56 předsedající navrhla hlasovat o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Rada obce po projednání revokuje usnesení č. R-32/2019 ze dne 20.05.2019

| Hlasování |
| --- |
| pro: | (3) Mgr. Libuše Smidžárová, Mgr. Bc. Marie Válková, Věra Čermáková |
| proti | (0) |
| zdržel se: | (0) |
| nehlasoval: | (0) |
| **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-51/19** |
| zodpovídá: |   |
| termín: | 17. 6. 2019 **(ihned)** |

V 09:24:07 předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení "B" v tomto znění:

Rada obce po projednání zamítla žádost, neboť  se jedná o dva rodinné domy. Poplatek se řídí vyhláškou 3/2018.

| Hlasování |
| --- |
| pro: | (3) Mgr. Libuše Smidžárová, Věra Čermáková, Mgr. Bc. Marie Válková |
| proti | (0) |
| zdržel se: | (0) |
| nehlasoval: | (0) |
| **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-52/19** |
| zodpovídá: |   |
| termín: | 17. 6. 2019 **(ihned)** |

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:24:42

**Informace do zápisu v 9:27:11**: Další jednání rady se bude konat 01.07.2019 od 8 hod. v zasedací místnosti OÚ.

**Jednání ukončeno v 9:27:27**

**Ověřeno ověřovateli:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1)**   20. 6. 2019 10:39 | **Mgr. Bc. Marie Válková** |   |   |
| **2)**   20. 6. 2019 15:02 | **Věra Čermáková** |   |   |

Podpisy odpovědných osob:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Starosta(ka): |   |   |
| Místostarosta(ka): |   |   |

|  |
| --- |
| 24. 6. 2019 vygeneroval systém [Usnesení.cz](http://www.usneseni.cz/) © 2015 - 2019   |