Zpráva o činnosti obce od 30. ledna do 7.3.2019

Výstavba polyfunkčního domu pokračuje dle harmonogramu. 1. března byl kvůli napojení budovy na sítě byl na ulici Pražská sveden provoz do jednoho pruhu, střídavě na semafory. Dopravní omezení v rámci této stavby budou trvat do 7. dubna.

V pátek 1. února jsme společně s panem místostarostou jednali s firmou SWACO o nutných úpravách na ČOV.

8. února jsme se společně se člena dopravního výboru sešli s projektanty plánovaného chodníku na Kladenské ulici.

Na 14. února byla svolána do CVA schůzka vedení obce, dodavatelské firmy a občanů ulice Nová k plánované a dnes již probíhající rekonstrukci.

4. března byla předána stavba stavební firmě a rekonstrukce ulice byla zahájena přeložením vedení plynu.

Na fotbalovém hřišti byla upravena travnatá plocha a vyměněny branky.

V současné době připravujeme podání žádosti o dotaci na rekonstrukci vodní nádrže a projekt posílení vodovodního přivaděče od vodojemu do obce, dále projekt lesoparku Přílepské vyhlídky.